Nhận diện và sửa kế hoạch Sprint Review

Phần 1  - Rà kế hoạch

| Mã | Phù hợp/Chưa phù hợp | Quy tắc làm căn cứ | Cách sửa ngắn gọn |
| --- | --- | --- | --- |
| K-01 | Phù hợp | Không cần sửa | Để nguyên : Product Owner nhắc Sprint Goal để mọi người cùng nắm mục tiêu Sprint 11. |
| K-02 | Chưa phù hợp | QT1 | Bỏ phần “báo cáo phần trăm hoàn thành và giải thích vì sao nhóm bận” vì đây là báo cáo tiến độ. Thay bằng : Developers làm rõ kết quả Sprint 11 ,nếu PBI nào được đạt Done, PBI nào chưa , kèm số liệu kiểm thử, rồi Stakeholders đặt câu hỏi. |
| K-03 | Chưa phù hợp | QT2 | Chỉ giới thiệu PBI-41 là Increment.Demo User Jounery:khách hỏi trạng thái đơn trên website->AI tra cứu và trả về trạng thái-> nhân viên cửa hàng, chủ cửa hàng tự thao tác thử. PBI-42 và PBI-44 được nói rõ là chưa Done, lèm số liệu , không giới thiệu Increment. |
| K-04 | Chưa phù hợp | QT4 | Ba việc “ nghiệm thu toàn bộ“và câu hỏi đóng “mọi người có đồng ý không?”Thay bằng câu hỏi mở: “ Với kết quả vừa xem, bạn thấy điều gì cần điều chỉnh hoặc ưu tiên tiếp theo“.Feedback được ghi vào danh sách góp ý (người, nội dung, PBI liên quan), sau đó Product Owner xem xét đưa vào Product Backlog. Ghi rõ đây chưa phải cam kết cho Sprint sau. |

Phần 2 – Trạng thái PBI

| PBI | Done/Chưa Done | Câu thông báo trong Sprint Review |
| --- | --- | --- |
| PBI-41 | Done | “PBI-41 đã Done: đã chạy trên môi trường thử nghiệm,60/60 kiểm thử chính đạt và không còn lỗi mức nghiêm trọng cao,nên được giới thiệu là Increment của Sprint 11”. |
| PBI-42 | Chưa Done | “PBI-42 chưa được xem là Done vì đã tích hợp nhưng còn 8 ca kiểm thử lỗi dịch vụ đơn hàng chưa đạt, nên chưa hoàn thành kiểm thưu quan trọng”. |
| PBI-44 | Chưa Done | “PBI-44 chưa được xem là Done vì có 6/80 ca bị phân loại sai và còn 01 lỗi mức nghiệm trọng cao.” |

Phần 3 – Xử lý tình huống

Gửi Product Owner:

PBI-44 chưa được xem là Done vì còn 6/80 ca phân loại sai và 01 lỗi mức nghiêm trọng cao, nên chúng ta không giấu số liệu này mà sẽ nói rõ trong Sprint Review. Nếu giữ nguyên K-03 và K-04, Sprint Review sẽ biến thành buổi nghiệm thu dựa trên thông tin sai lệch, và Stakeholders sẽ quyết định khi chưa thấy đúng thực trạng sản phẩm. Feedback của Chủ cửa hàng sẽ được ghi nhận và xem xét trong Product Backlog, chứ không tự động thành cam kết làm ngay ở Sprint sau. Tôi đề nghị mời thêm Trưởng nhóm CSKH, vì họ muốn chuyển hội thoại cho nhân viên sớm khi AI không chắc chắn, một góc nhìn trái chiều với Chủ cửa hàng (muốn AI tự trả lời nhiều hơn) và liên quan trực tiếp đến lỗi nhận diện khiếu nại ở PBI-44.